八届二 次 第 108 号

政协温州市洞头区委员会提案

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案 由 | 关于加强花园村庄建设和管理的提案 | | | | | |
| 提 案 人 | 吴兹敏 | 界 别 | 社科界 | 联系电话 | | 13780151188 |
| 通讯地址 | 区残联 | | | | | |
| 建议承办单位 |  | | | | | |
| 附议人姓名 | 联 系 地 址 | | | | 联 系 电 话 | |
|  |  | | | |  | |
|  |  | | | |  | |
|  |  | | | |  | |
|  |  | | | |  | |
|  |  | | | |  | |
|  |  | | | |  | |
|  |  | | | |  | |

提案审查意见（以下由提案审查机构填写）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 初  审  意  见 | 立案情况 | ☑立案 □不予立案 |
| 类 别 | □政治建设 □经济建设 □文化建设 □社会建设  ☑生态建设 □人民生活 □综合 |
| 审 批 意 见 | |  |

**关于加强花园村庄建设和管理的提案**

2017年，洞头区政府投入大量资金建设花园村庄，加快推进了美丽乡村建设步伐，首批17个村庄建成并绽放美丽效应，掀起全民参与绿化美化的热潮。但在花园村庄建设和投入使用过程中，仍存在一些亟待解决的问题，比如：房屋统一立面改造工程施工中，经常变更图纸，改变规划，造成了损失又延长了工期；工程建设各个环节建设单位各自为政，缺乏统一指挥调度，造成老百姓的怨气，好事变坏事，如外墙涂料完工后，脚手架长期无人拆除，对住户的出入特别是家有老人的住户出入存在安全隐患；花园村庄建成投入使用后，绿化管理和环卫跟不上，缺少专业稳定的队伍维护，未能形成长效机制。

为加快有序推进2018年花园村庄建设，建议：

1、要提高群众的参与度与知晓率。花园村庄建设所在村居两委要及时召开村民代表、乡贤等参加的恳谈会，充分听取相关意见建议，给予群众充分的知情权，同时有利于发动群众积极参与进来，形成合力，避免出现“干部在干，群众在看”的窘境。

2、要提早研究谋划，形成统一规划作战图。在建设改造前期对建设对象的确定、统一立面改造技术和内容等相关要求、花园道路和绿化及配套设施建设的安排等等都要提前谋划，形成较为成熟的规划图纸，尽量避免朝令夕改，以减少政府投入的损失。

3、要明确建设管理主体，避免造成建设所在乡镇、村干部和派驻攻坚组都在参与，却没有一个说了算，没有具体明确统一牵头协调的负责人。

4、花园村庄建成投用后，要实行社会化管理和群众自我管理相结合的办法，减轻政府后续管理投入，要发挥村级配套组织的作用，发动社会组织和群众实现自我管理自我服务，落实好分片管理维护、包干巡查、督查考核，评先评优等长效管理机制。